Договор № _____

«____» __________ 2014г.

_______________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ООО «Аудит - Строй», в лице __________________________________________________________________________действующего на основании доверенности №__________,

именуемый в дальнейшем «Исполнитель» вместе именуемые Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора и общие условия

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтные и отделочные работы в помещении (квартире) расположенном по адресу: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в соответствии со сметами (Приложения к договору), а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить его в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему.

1.2. Срок начала выполнения работ: «_____»______________201___г. Конечный срок выполнения работ: «_____» _________________201____г.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется предоставить Помещение в виде, пригодном для проведения работ и свободном от мешающих работе предметов, не позднее даты начала выполнения работ.

2.2. Заказчик не позднее двух рабочих дней обеспечивает беспрепятственный доступ в помещение на время выполнения работ.

2.3. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

2.4. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, оплатив Исполнителю, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

2.5. Заказчик ознакомлен с Прейскурантом Исполнителя.

Заказчик подтверждает, что указанные в смете работы и цены ему понятны и разъяснены _____________________________________/3aказчик/

2.6. Исполнитель вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.7. В случае необходимости проведения дополнительных работ, сроки окончания работ продлеваются на время, необходимое для выполнения дополнительных работ.

2.8. В случае нарушения Заказчиком п.2.1., 2.2. настоящего договора, срок выполнения работ сдвигается на срок задержки плюс (три) рабочих дня.

2.9. В случае несвоевременной оплаты выполненных работ Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

2.10. За нарушение сроков выполнения работ Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от стоимости этапа (вида) работ за каждый день просрочки.

2.11. Исполнитель вправе привлекать к исполнению обязательств по договору других лиц (субподрядчиков).

2.12. Исполнители вправе не приступать к работе, а «начатую» работу приостановить, а также отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) и потребовать оплаты выполненных работ, письменно уведомив Заказчика, а также потребовать возместить Исполнителю расходы, связанные с исполнением Договора в размере 10% от сметной стоимости пропорционально невыполненной части работ, в случае возникновения со стороны Заказчика действий препятствующих исполнению Договора, а также действий ведущих к задержке работ.

2.13. Заказчик обязан обеспечить за свой счет Исполнителя электроэнергией (220В) для подключения электроинструмента.

3. Цена договора и порядок оплаты

3.1. Оплата выполненных по настоящему Договору работ производится Заказчиком в размере, предусмотренным сметами (Приложения к Договору). Смета, утвержденная в день подписания настоящего Договора, является приблизительной (п.4 ст.709 ГК РФ). Фактическая стоимость выполненных работ указывается в Акте сдачи-приемки выполненных работ.

3.2. Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере___________________________

(____________________________________________________________________________)

в день подписания настоящего Договора. В случае не внесения Заказчиком авансового платежа в сроки, указанные в п. 1.2, Договор считается недействительным. Расчеты за выполненные работы производятся в день подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ или их отдельных этапов.

4. Приёмка работы

4.1. Приёмка работ осуществляется Заказчиком в течение одного рабочего дня с момента получения сообщения от Исполнителя о готовности сдачи результата работ. Сдача работ Исполнителем и приёмка их Заказчиком оформляются Актом сдачи-приёмки выполненных работ, который подписывается обеими Сторонами. В случае отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ, Исполнителем делается отметка в акте. Заказчик в семидневный срок обязан направить Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приёмки.

4.2. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ и неполучения Исполнителем письменного мотивированного отказа Заказчика в срок, указанный в п. 4.1. Договора, работы считаются принятыми Заказчиком без замечаний.

4.3. В случае обнаружения недостатков или некачественно выполненных работ, Исполнитель, по соглашению с Заказчиком, соразмерно уменьшает сумму подлежащую оплате за выполненные работы.

4.4. В случае невозможности подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по вине Заказчика, Исполнитель вправе, письменно предупредив Заказчика, взыскать с последнего неустойку в размере 1% от сметной стоимости Договора за каждый день просрочки принятия работ.

5. Заключительные положения

5.1. На результат выполненных работ гарантийный срок составляет два года.

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5.3. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, работы выполняются из материала Заказчика.

5.4. Стороны договорились, что все письма, претензии, сообщения и иная корреспонденция передается Заказчиком представителю Исполнителя под подпись.

5.5. Настоящий Договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Если споры из Договора не могут быть разрешены путём переговоров, спорные вопросы будут разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством, с обязательным соблюдением претензионного (досудебного) порядка.

5.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
| ООО «Аудит- Строй» | ___________________________________________________ |
| 445004, г. Тольятти, | Паспорт : серия______№_________Выдан_______________ |
| Шоссе Южное, 22, к.13 | ____________________________________________________ |
| ИНН/КПП 6321232692/632101001 | Зарегистрирован(а) по адресу:______________________________________________ |
| ОРГН 1096320011886 | ____________________________________________________ |
| тел. (8482) 789-381 | Адрес проживания:___________________________________ |
| Телефон :___________________________________________ |